
2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


1.GENEL DEGERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımları Finansman Kaynakları:

Üniversitemizin 2019 Yılında yatırımlar için tahsis edilen ödenek 24.756.000-TL’dir. Bu ödeneğe 1.670.000TL ek ödenek aktarımı ile toplam ödeneği 26.426.000TL’dir. Tahsis edilen bu ödeneğin 21.755.000-TL’lik kısmı harcanmıştır. Harcama oranı  % 82 seviyesinde gerçekleşmiştir.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi   :   

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak bugün 11 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Araştırma Merkezi, 3 Bölüm ve 15 İdari birim ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  
Üniversitenin merkezi olan Çağış Kampüsü Balıkesir-Bigadiç Karayolu’nun 17. km’sinde Çağış ve Paşaköy mahalleleri hudutları içinde 266 Parsel üzerinde 5.074.032,46m² alan üzerine kurulmuştur. Ana yerleşkemiz haricinde merkez ve diğer ilçelerdeki arazi alanın toplamı 738.314,58m² alan olup toplam alanımız 5,813,964,68m² dir.
Üniversitenin fiziki olarak kullanılan toplam kapalı alanı 353.104 m² ‘dir. 
Kampüste şehir şebekesine bağlı olan içme suyu kapasitemiz 5.000 m³ hacme sahip bir depo mevcut olup kampüsteki binalara bağlantıları yapılmıştır.
2,5 km ‘lik bir uzunluğa sahip kanalizasyon hattı şehir kanalizasyon hattına bağlıdır.
Kampüsteki mevcut bütün binalarda doğal gaz hattı bağlanmış olup tüm binalarda fiber-optik bağlantı vardır. 

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme :

2016 yılında ihalesi yapılan Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı ile 2017 yılında ihalesi yapılan İlahiyat Fakülte Binası inşaatı, 2018 yılında ihalesi yapılan Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatı halen devam etmektedir. 2018 yılında inşaatı başlayan Kepsut Meslek Yüksekokulu Onarımı kısmen tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Kalan kısmının 2020 yılında yapılması planlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde yeni yapılan binaların kanalizasyon, doğalgaz ve su bağlantıları yapılmıştır. Altyapıların (su, fiber, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz) tamiri, yeni hatların çekilmesi, bazı onarımlar sebebiyle deplase inşaatlarına devam edilmiştir. 2019 yılında altyapı 4. Kısım ihalesi yapılmış ve inşaat süreci başlanmıştır. İlk olarak Çağış Yerleşkesi giriş kapılarının yapılmasına başlanmış olup halen devam etmektedir. 2019 sonuna kadar peyzaj bakımı ve yeni yapılan binaların etraflarına ödenek durumuna göre çevre düzenlemelerine devam edilmiştir.

1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları :

Çeşitli ünitelerin etüt projesi 2019 yılı ödeneği 100.000 TL’nin Çağış Yerleşkesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına esas jeolojik  etüd raporu, kapsamında 59.000TL’si harcanmıştır.
 
Hastane inşaatı muhtelif işler makine-teçhizat projesinde yer alan toplam 526.000-TL (Proje Ödeneği 276.000 + İlave Ödenek 250.000) ödeneğin sene sonunda 104.000TL’si harcanmıştır.
 
Derslik ve Merkezi Birimler (2010H030360 proje kodu) projesi altında bulunan; Kültür Merkezi ve Kütüphane İnşaatı, Sağlık Bilimleri İnşaatı, İlahiyat Fakültesi İnşaatı, inşaatları için ayrılan toplam 19.000.000 TLdir.

Derslik ve Merkezi Birimler altında bulunan Kepsut Meslek Yüksekokulu onarım inşaatına ait 2018 yılından kalan ve 2018 yılında harcanamayan 1.500.000TL’lik ödenek, onarım inşaatının 2019 yılında kısmen tamamlanması ile söz konusu ödeneğin 977.772,57TL’lik kısmı harcanarak, onarım projesi kısmen tamamlanmış, kalan kısım ise tasfiye edilerek 2020 yılında yapılması planlanmıştır.
 
Kültür Merkezi ve Kütüphane İnşaatı projesi kapsamında, 12.000.000TL,. İlahiyat Fakültesi inşaatı projesi kapsamında 3.000.000TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi projesi kapsamında 3.570.000TL, olmak üzere Derslik ve Merkezi Birimleri projeleri kapsamında 18.770.000TL ödenek harcanmıştır. 

1993H030700 kodlu Altyapı inşaatı projesinde bulunan 1.500.000-TL’lik ödeneğin altyapı 4.kısım kapsamındaki ihale sürecinin yıl sonuna doğru olması ve mali yıl sonuna az bir süre kalması sebebiyle 200.000TL’lik kısmı harcanmıştır.
 
2018H032860 Muhtelif İşler kapsamında yer alan (Büyük Onarım, Mak-Teçhizat alımı, Bilgi Teknolojileri, Taşıt alımı) işlere ait toplam 3.000.000TL’lik ödeneğinin 1.781.000TL’lik kısmı harcanmıştır. 

2017H032520 kodlu Yayın Alımı projesi kapsamında 880.000-TL’lik ödeneğinin 324.000TL’lik kısmı harcanmıştır.

2.2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Devam Eden Projeler

1) PROJE NO: 2017H032550 
PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT POJESİ
	2019 Yılında yapılan proje ihalelerine harcanmıştır.
 
2) PROJE NO: 2018I001490 
     PROJE ADI : HASTANE MUHTELİF İŞLER MAKİNA-	TEÇHİZAT ALIMI
2019 Yılında 200 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi cihazların alımı için kullanılmıştır.
3) PROJE NO: 2010H030360 
PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞ.
	Bu proje kapsamında; Kültür Merkezi ve Kütüphane İnşaatı, Sağlık Bilimleri İnşaatı, İlahiyat Fakültesi inşaatları bulunmaktadır.

4) PROJE NO: 1993H030700 		
PROJE ADI : KAMPÜS ALTYAPI İNŞ.İŞİ
	2019 Yılında Kampüs içi altyapı çalışmaları  (doğalgaz, su, yol, kaldırım, telefon, internet, elektrik) bu proje kapsamında tamamlanmıştır.

5) PROJE NO: 2018H032860 		
PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER
	2019 Yılında Muhtelif işler projesinde (Büyük onarım, yayın alımı, mak.-teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, taşıt alımı) işleri ödenekleri dâhilinde yapılmıştır.

7) PROJE NO: 
PROJE ADI : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
	2019 Yılında bilimsel araştırma projeleri yürütülmüştür.

6) PROJE NO: 2017H032570		
[bookmark: _GoBack]PROJE ADI : YAYIN ALIMI
	2019 Yılında üniversitemiz yazılım, yayın alımları ödenekler dâhilinde yapılmıştır.


2.2 Tamamlanan Projeler
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi


2.2.2 Proje Tamamlama Raporu



3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemiz yatırım proje ihalelerinde ihale süreçlerinin uzaması, firmaların zaman zaman mali sıkıntılar yaşaması sebebiyle bazı ödenekler harcanamamıştır. 
